CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE PARA HOTELARIA

Entre:

1. RT-TECHNOLOGI, SOLUÇÕES DIGITAIS, LDA, sociedade comercial devidamente constituída e existente sob as leis da República de Angola, com sede em Luanda, Talatona, Rua das Empresas, nº 123, inscrita no Registo Comercial sob o NIF 500123456, doravante designada como "PRESTADORA";

E

2. HOTEL GRANDE LUANDA, S.A., sociedade comercial com sede em Luanda, Marginal, Edifício Mar Azul, inscrita no Registo Comercial sob o NIF 600789123, doravante designada como "CLIENTE";

JUNTOS REFERIDOS COMO "AS PARTES"

CLÁUSULA 1 - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, implementação e gestão de um sistema de gestão hoteleira (doravante denominado "SOFTWARE"), composto por dois módulos principais:

- Módulo de Gestão de Reservas e Hospedagem

- Módulo de Gestão Financeira e Contabilidade

O SOFTWARE será disponibilizado em duas modalidades, conforme escolha do CLIENTE:

Modalidade 1: Licença Perpétua (Entrega do Software)

- Valor Total: 7.500.000,00 AOA (Sete Milhões e Quinhentos Mil Kwanzas)

- Descrição: A PRESTADORA desenvolve e entrega o SOFTWARE pronto para uso, com direito a suporte técnico por 12 meses e atualizações menores. Após esse período, o CLIENTE assume a gestão integral do sistema.

Modalidade 2: Software como Serviço (SaaS - Gestão Contínua)

- Valor Mensal: 6.000.000,00 AOA (Seis Milhões de Kwanzas)

- Descrição: A PRESTADORA mantém o SOFTWARE em sua infraestrutura, garantindo atualizações, backups, suporte 24/7 e manutenção contínua. O CLIENTE paga uma taxa mensal pelo serviço.

CLÁUSULA 2 - PRAZOS

- Desenvolvimento: 6 meses a partir da assinatura do contrato.

- Implementação: 2 meses (incluindo treinamento da equipe do CLIENTE).

- Modalidade SaaS: Contrato mínimo de 24 meses, renovável automaticamente.

CLÁUSULA 3 - PAGAMENTOS

Modalidade 1 (Licença Perpétua)

- 30% no ato da assinatura.

- 40% após aprovação do protótipo funcional.

- 30% na entrega final.

Modalidade 2 (SaaS)

- Pagamento mensal antecipado, via transferência bancária.

- Reajuste anual: Ajustado pelo índice de inflação de Angola + 2%.

CLÁUSULA 4 - OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA

- Desenvolver o SOFTWARE conforme especificações acordadas.

- Garantir suporte técnico conforme modalidade escolhida.

- Fornecer treinamento à equipe do CLIENTE.

- Manter confidencialidade dos dados do CLIENTE.

CLÁUSULA 5 - OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

- Fornecer informações necessárias para o desenvolvimento.

- Efetuar pagamentos dentro dos prazos.

- Designar um gestor de projeto para acompanhamento.

CLÁUSULA 6 - CONFIDENCIALIDADE

As Partes comprometem-se a não divulgar informações comerciais ou técnicas sem autorização prévia.

CLÁUSULA 7 - RESCISÃO

- Em caso de inadimplemento, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato após 30 dias de notificação.

- Na Modalidade SaaS, o CLIENTE pode cancelar após 24 meses, com aviso prévio de 60 dias.

CLÁUSULA 8 - FORO

Fica eleito o Tribunal Judicial de Luanda para dirimir quaisquer litígios.

Por acordado, as Partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.

Luanda, aos ___ de ___________ de 2024.

_______________________________________
João Fernandes
Diretor Geral
RT-TECHNOLOGI, (SU) LDA

_______________________________________
Maria dos Santos
Administradora
HOTEL GRANDE LUANDA, S.A.

Observações Adicionais:

- Impostos: Todos os valores estão sujeitos a Imposto sobre Serviços (IS) conforme legislação angolana.

- Garantia: O SOFTWARE terá 12 meses de garantia contra defeitos funcionais.

- Personalização: Requisitos adicionais serão cotizados à parte.

Este modelo segue as práticas comerciais angolanas e pode ser adaptado conforme necessidade jurídica.